## Slide 1
项目开发工作流全景
从立项到交付的完整生命周期 · PRD 驱动 · ARCH 约束 · CHECKLIST 验收
● 立项
● 需求与设计
● 开发
● 发布与评估
● 交付
Android-AutoTests · 2026-07-16 · v2.0

## Slide 2
📊 项目全景 — 关键数据
5
项目阶段
立项→设计→开发→发布→交付
3
文档体系
PRD · ARCH · CHECKLIST
267
验收项 (PRD)
覆盖 8 个模块的完整验收条件
28
检查项 (CHECKLIST)
6 组自检守门员
4
变更级别
🔴大改 🟡增量 🟢修补 ⚪重构
📋 五大阶段流程
第一阶段 立项
产品定位·竞品分析 灵感分析·价值评估
第二阶段 需求与设计
PRD输出·ARCH设计 需求评审·架构评审
第三阶段 项目开发
任务拆分·需求迭代 功能开发·测试验证
第四阶段 发布与评估
全功能验收·风险评估 安全·性能·易用性
第五阶段 产品交付
部署文档·用户文档 回滚预案·监控告警
2

## Slide 3
一、项目初识阶段 — 第一阶段：立项
1.1 产品定位
明确产品定位与用户
为什么要做这个产品？面向哪类用户？哪些客户有需求？输出一句话定位 + 目标用户画像。
1.2 竞品分析
研究竞品技术、设计与思路
研究同类项目的技术栈、架构设计、做得好的与不好的地方。
1.3 灵感分析
从多项目寻找设计灵感
分析多种同类型项目，找设计灵感。思考如何提升用户体验，改善产品交互与功能性。
1.4 价值评估
通过竞品市场与收益评估价值
竞品有多少用户？盈利模式是什么？这个赛道是否值得投入？输出立项验证报告。
📁 产出物：dev_docs/01-立项与设计/立项验证/
3

## Slide 4
一、项目初识阶段 — 第二阶段：需求与设计
2.1 产品需求
输出完整的产品需求文档
需求大纲：项目定位·用户画像·业务逻辑架构·模块交互场景 子模块 PRD：功能定位·页面交互·数据表单·异常场景·功能边界 每个功能点附带验收条件 + 测试方案
2.2 架构设计
输出项目架构设计
架构大纲：三层分离·模块依赖·交互边界·部署·设计决策 子模块 ARCH：组件树·API设计·数据模型·交互时序·跨模块通信 技术选型、命名标准、UI 设计素材
2.3 需求评审
评审需求文档
需求是否覆盖所有用户场景？验收条件是否可测试？功能边界是否明确？异常场景是否完整？
2.4 架构评审
评审架构设计
架构三层边界是否清晰？模块间交互是否合理？技术选型是否合适？数据模型是否完整？
📁 产出物：dev_docs/02-PRD需求/ + dev_docs/03-设计与架构/
4

## Slide 5
一、项目初识阶段 — 第三阶段：项目开发
📋 任务拆分
📝 需求迭代
💻 功能开发
🧪 测试验证
✅ 评审
🔄 复盘
3.1 任务拆分
根据需求与架构拆分任务
按模块拆分开发任务，明确每个任务的输入（PRD功能块）、输出（代码+自测结果）、依赖关系。
3.2 需求迭代
需求端负责需求与功能设计迭代
开发过程中发现需求不明确→回PRD补充验收条件。发现功能边界冲突→回需求大纲调整边界定义。
3.3 功能开发
开发端按需求实现功能
代码不偏离架构设计→对照ARCH文档的文件结构。功能正确实现→对照PRD验收条件。写完自测→对照CHECKLIST。
3.4 测试验证
测试端根据需求制定方案并验证
测试方案来源=PRD中的测试场景（前置→操作→期望）。输出：测试结果+checklist表单。
3.5 三方评审
需求·开发·测试三方信息同步
对照进度→确保文档与代码同步→测试结果与开发进度同步。三方中任何一方发现不一致→标记为阻塞项。
3.6 问题复盘
高频问题、验证问题复盘
记录：现象→根因→解决方案→测试方案。同类问题≥3次→新增规则到CHECKLIST或.claude/rules/。
5

## Slide 6
一、项目初识阶段 — 第四阶段：发布与风险评估
4.1 全功能验收
交付前对照需求验收一遍
以PRD验收条件为基准，逐功能走一遍完整的用户操作流程。核心链路（设备→元素→用例→执行→报告）必须全部通过。
4.2 风险评估
评估项目发布风险
哪些功能是新增的（高风险）？哪些是修改的（中风险）？哪些未改动（低风险）？有没有跨模块改动（高风险）？
4.3 安全·性能·稳定性
非功能需求检查
JWT鉴权是否正常？API Key是否正确加密？有没有SQL注入风险？大页面加载是否超过3秒？并发锁定是否安全？
4.4 易用性检查
考虑生产环境的易用性问题
首次使用是否有引导？错误提示是否用户能看懂（无技术术语）？没有设备时是否有清晰的操作指引？
6

## Slide 7
一、项目初识阶段 — 第五阶段：产品交付
5.1 部署文档
部署步骤与依赖清单
环境要求（OS/Python/Node/ADB）、依赖安装（pip/npm）、数据库初始化、Redis配置、一键启动脚本验证。
5.2 用户文档
快速上手指南
从登录到完成第一次测试的完整操作指南。含截图和常见问题解答。
5.3 回滚预案
发布失败的回滚方案
数据库migration回滚步骤、上一版本备份位置、回滚后验证清单。
5.4 监控与告警
上线后的监控指标
关键API错误率、设备连接成功率、执行引擎队列积压、前端页面加载时间。异常时通知谁？
7

## Slide 8
二、项目迭代 — 已有需求与架构后的执行
变更需求流程
🔴/🟡/🟢 判定级别
先改 PRD 写验收条件
改 ARCH (如需要)
写代码 对照验收
跑 CHECKLIST 通过→合并
核心原则：先改文档，后写代码。PRD是开发的输入来源，不是开发完的回忆录。
代码实现 — 按变更级别执行
变更级别
🔴 大改：PRD→ARCH→代码全走一遍 🟡 增量：PRD加验收项→代码→跑CHECKLIST 🟢 修补：改代码→检查PRD受影响项 ⚪ 重构：改代码→更新ARCH文件路径
Bug修复
四层下钻定位：L1浏览器→L2前端编译→L3 API→L4数据库 对照PRD确认"预期行为"vs"实际行为"差异 对照ARCH检查架构边界是否被破坏
测试保障 — 六大检查项
① 功能有没有问题？
② 是不是按需求做的？
③ 架构有没有偏离？
④ 改了A，B坏了没？
⑤ 核心链路通不通？
⑥ 改了文档没有？
8

## Slide 9
三、AI 协作 — 我提需求，你执行，我验收
你提需求 → AI 的工作流
👤 你 提出需求
📖 阅读 PRD 理解上下文
📐 对照 ARCH 设计方案
💻 执行 写代码
🔍 自检 跑 CHECKLIST
📋 输出结果 等你验收
AI 使用的项目文档与工具体系
📋 PRD 需求文档
AI理解"做什么"—267条验收条件+101个测试场景
🏗️ ARCH 架构文档
AI理解"怎么做"—组件树、API、数据模型、交互时序
✅ CHECKLIST
AI自检"做对没有"—6组28条检查项
🔧 gen_arch_stats.py
AI自动检测漂移—表数、端点数、Tool数、步骤类型
📖 技术栈参考
命名统一标准、UI设计素材、API契约
🤖 .claude/rules/
行为准则、历史高频问题速查、模块边界防火墙
验收措施 — 确保AI按你的想法执行
① 文档先行
② CHECKLIST守门
③ 自动检测不漂移
④ 变更级别判定
⑤ 先方案后执行
⑥ 结果对照PRD
9

## Slide 10
四、文档 · 代码 · 验收 铁三角
📋 PRD 需求
267 验收项 功能定位与边界 异常场景与容错
⇄
🏗️ ARCH 架构
组件树 + API 数据模型 + 交互时序 自动统计附录
⇄
✅ CHECKLIST
6 组 28 条 4 级变更判定 快速自检 + 完整检查
⇄
💻 代码
apps/ 8 模块 frontend/ 8 模块 agentscope_service/
⇄
🚀 交付
验收通过 文档同步 可追溯
关键文件索引
dev_docs/02-PRD需求/需求大纲.md
项目定位·用户画像·模块职责边界
需求变更时更新
dev_docs/02-PRD需求/PRD-0X-*.md
8模块功能需求+验收条件+测试方案
功能变更时更新
dev_docs/03-设计与架构/架构大纲.md
三层分离·模块依赖图·设计决策
架构变更时更新
dev_docs/03-设计与架构/ARCH-0X-*.md
8模块技术架构（组件树/API/数据模型）
代码结构变更时更新
dev_docs/DEVELOPMENT_CHECKLIST.md
验收守门员—6组28条+4级变更判定
发现问题模式时更新
tools/gen_arch_stats.py
自动统计（表/端点/Tool/步骤类型）
新增统计维度时更新
10